评估工具测试计划

系统计算结果与 Excel 人工计算结果一致性验证

| 文档版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 适用对象 | 评估工具计算准确性测试、验收测试及回归测试 |
| 测试目标 | 验证系统产出的评估结果与 Excel 严格按公式计算结果是否一致 |
| 编制日期 | 2026年05月06日 |
| 编制单位 | 测试单位 / 承建单位 |

一、测试背景

为验证评估工具在实际业务数据下的计算准确性、结果一致性和过程可追溯性，需对系统自动计算结果与人工 Excel 计算结果开展一致性比对测试。测试通过选取具有代表性的历史数据或回流数据作为评估样本，分别由承建单位使用系统自动计算、测试单位使用 Excel 按公式独立核算，并对两类结果逐项核验。

本测试计划用于规范测试数据选取、计算过程、结果比对、差异分析、问题整改及最终报告编制工作，确保测试结论客观、可复核、可追溯。

核心验证口径 系统计算和 Excel 计算必须使用同一批原始数据、同一套指标公式、同一套权重规则、同一套精度和四舍五入规则。

二、测试目标

验证评估工具中各项指标计算公式是否正确实现。

验证系统对基础数据的读取、字段映射、数据转换、缺失值处理和异常值处理是否符合规则。

验证系统计算结果与 Excel 人工计算结果在乡镇、区县、市州及汇总层级是否一致。

验证单项指标得分、权重得分、综合得分、评价等级或评价结论是否准确。

验证系统结果导出文件是否完整、规范，并能够支撑后续复核和归档。

对发现的差异进行定位、分类、整改和复测，为系统上线、验收或正式应用提供依据。

三、测试范围

| 测试模块 | 测试内容 | 关注重点 |
| --- | --- | --- |
| 数据导入 | 导入评估基础数据、行政区划数据、指标数据 | 数据条数、字段映射、数据类型、行政区划匹配 |
| 指标计算 | 执行单项指标、标准化、权重和综合得分计算 | 公式一致性、精度规则、边界值处理 |
| 汇总计算 | 按乡镇、区县、市州、省级等层级汇总 | 分组口径、汇总范围、层级关系 |
| 结果导出 | 导出系统计算结果和中间结果 | 字段完整性、格式规范性、可追溯性 |
| 结果比对 | 与 Excel 人工计算结果逐项比对 | 差异值、差异比例、影响范围 |
| 问题整改 | 记录、分析、修复并复测差异问题 | 原因明确、闭环管理、复测通过 |

四、测试依据

评估指标体系、指标解释及业务规则说明。

各指标计算公式、权重规则、评分规则及等级划分规则。

数据字典、字段说明、行政区划编码规则及数据采集口径。

测试双方确认的 Excel 计算模板、公式说明和人工核算规则。

测试双方确认的精度规则、四舍五入规则和误差容忍范围。

项目验收要求、测试管理要求及相关制度文件。

五、测试数据

5.1 数据来源

选取 2020 年全量数据作为评估数据源。

或选取 2024 年、2025 年部分回流数据作为评估数据源。

若采用部分回流数据，则按照市州乡镇数量进行随机抽样，每个市州抽取约 30% 的乡镇参与测试。

5.2 抽样原则

覆盖全部或主要市州，避免测试结果仅反映单一区域情况。

覆盖不同数量规模的区县和乡镇，兼顾大样本区域和小样本区域。

覆盖指标值正常、偏高、偏低、缺失、为 0、异常波动等不同数据特征。

抽样过程应保留随机规则、抽样比例、抽样清单和确认记录。

抽样结果应经测试单位和承建单位共同确认后固化使用。

5.3 数据质量要求

| 检查项 | 要求 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 数据版本 | 系统计算和 Excel 计算使用同一批固化数据 | 形成数据版本号或文件哈希记录 |
| 字段完整性 | 关键字段不得缺失，指标字段应与数据字典一致 | 缺失字段需补充或说明原因 |
| 行政区划 | 市州、区县、乡镇名称及编码应完整准确 | 编码异常需在计算前修正并留痕 |
| 异常值 | 异常值应提前识别并明确是否纳入计算 | 按确认规则处理，不得单方修改 |
| 重复数据 | 同一地区、同一年份、同一指标不得重复入库 | 重复记录需去重或确认取值规则 |
| 单位和精度 | 指标单位、百分比口径、小数位数保持一致 | 统一转换后再进入计算 |

六、测试方法

本次测试采用“同源数据、双轨计算、逐项比对、差异分析、整改复测”的方法开展。承建单位通过评估系统自动计算，测试单位通过 Excel 按照确认公式独立计算，双方计算完成后对结果进行逐项核验。

| 方法环节 | 说明 |
| --- | --- |
| 同源数据 | 双方使用完全一致的原始数据源，不得分别修改数据。 |
| 双轨计算 | 系统自动计算与 Excel 人工计算独立进行，避免相互引用结果。 |
| 逐项比对 | 按地区、年度、指标、得分、排名和评价等级等维度进行比对。 |
| 差异分析 | 对不一致结果分类定位，明确是否为系统问题、Excel 公式问题、数据口径问题或精度问题。 |
| 整改复测 | 对确认问题完成修复后，使用同一数据源重新计算并复核。 |

七、测试流程

测试准备：明确测试目标、范围、数据来源、系统环境、Excel 模板、公式口径、精度规则和责任分工。

数据选取：选择 2020 年全量数据，或选择 2024 年、2025 年部分回流数据；部分回流数据按市州乡镇数量随机抽取约 30%。

数据固化：形成测试数据清单，确认数据文件、数据批次、字段说明和抽样记录，作为双方唯一计算数据源。

系统计算：承建单位导入测试数据，检查导入结果，执行系统评估计算并导出系统结果。

Excel 计算：测试单位使用同一数据源，在 Excel 中严格按照评估公式和权重规则完成独立核算。

结果提交：当日核算完成后，测试单位将 Excel 计算结果提交承建单位。

结果比对：承建单位对系统结果和 Excel 结果进行字段对齐、逐项比对和差异标记。

差异分析：对差异项记录差异值、涉及地区、涉及指标、影响层级和可能原因。

整改复测：属于系统问题的，由承建单位整改后重新计算，并对差异项开展回归测试。

报告编制：承建单位形成测试报告，测试单位参与复核并确认最终结论。

八、比对规则

8.1 比对维度

年度维度

市州维度

区县维度

乡镇维度

指标维度

综合得分维度

评价等级维度

8.2 比对内容

| 比对对象 | 比对内容 | 一致性要求 |
| --- | --- | --- |
| 原始数据 | 指标原值、地区编码、年度、基础字段 | 完全一致 |
| 中间结果 | 标准化值、换算值、加权值、分项得分 | 按精度规则一致 |
| 最终结果 | 综合得分、等级、评价结论 | 不得出现实质差异 |
| 汇总结果 | 区县、市州、省级汇总值 | 统计口径一致 |
| 导出结果 | 字段、格式、排序、文件完整性 | 满足归档和复核要求 |

8.3 精度和误差规则

原始数据保持数据源原始精度，不得随意截断或改写。

中间计算结果建议保留不少于 4 位小数，用于差异追溯。

最终得分按业务要求保留 2 位或 4 位小数。

因四舍五入导致的微小差异，可在双方确认的误差范围内视为一致。

评价等级、排名、结论类结果不得因精度处理产生不一致。

九、测试环境

| 环境项 | 内容 | 记录要求 |
| --- | --- | --- |
| 系统环境 | 评估工具测试环境或验收环境 | 记录访问地址、部署时间、系统版本 |
| 数据库环境 | 测试数据库或 H2/专用测试库 | 记录数据库类型、数据批次、初始化脚本 |
| Excel 环境 | 测试单位使用的 Excel 版本及计算模板 | 记录模板版本、公式版本、操作人员 |
| 浏览器环境 | 如涉及前端操作，记录浏览器类型及版本 | 记录截图或操作日志 |
| 文件环境 | 测试数据、导出结果和比对表存放目录 | 记录文件名、生成时间和版本号 |

十、职责分工

| 角色 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 承建单位 | 维护系统测试环境；导入数据并执行系统计算；导出系统结果；开展结果比对；分析系统差异；修复问题；编制测试报告。 |
| 测试单位 | 确认测试数据范围；使用 Excel 独立核算；复核 Excel 公式和结果；当日提交核算结果；参与差异复核和测试结论确认。 |
| 双方共同 | 确认数据口径、公式规则、精度规则、误差范围、差异原因、整改结果和最终测试结论。 |

十一、通过标准

系统导入数据与固化测试数据源一致，无漏数、错数、重复或字段映射错误。

系统计算公式、权重规则、汇总规则与双方确认的 Excel 公式一致。

系统结果与 Excel 计算结果整体一致，核心指标、综合得分、排名和评价等级无实质差异。

差异项均已完成原因分析，并确认不影响最终评价结论，或已完成整改并通过复测。

系统导出结果完整、准确、格式规范，能够支撑归档、追溯和验收。

测试过程、测试数据、计算结果、比对结果和问题闭环记录完整。

十二、不通过判定条件

系统计算结果与 Excel 计算结果存在较大差异，且无法合理解释。

关键指标公式、权重规则、汇总规则或评价等级规则实现错误。

综合得分、排名、评价等级或评价结论与 Excel 结果不一致。

系统数据导入存在漏数、错数、字段映射错误或行政区划匹配错误。

系统对缺失值、异常值、0 值或空值的处理规则与确认规则不一致。

差异问题未完成定位、整改或复测，无法支撑测试通过结论。

十三、问题管理与复测要求

| 字段 | 填写要求 |
| --- | --- |
| 问题编号 | 按日期或批次统一编号，例如 ISSUE-20260506-001。 |
| 问题描述 | 说明差异现象、涉及地区、涉及指标和差异值。 |
| 问题类型 | 数据源差异、字段映射差异、公式差异、精度差异、汇总口径差异、系统缺陷等。 |
| 严重程度 | 按高、中、低划分；影响最终评价结论的应列为高。 |
| 原因分析 | 说明问题产生原因及责任归属。 |
| 整改措施 | 说明系统修复、数据修正、公式调整或规则确认情况。 |
| 复测结论 | 记录复测时间、复测人员、复测结果和是否关闭。 |

十四、测试输出物

| 序号 | 输出物 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测试数据清单 | 记录数据年份、区域范围、抽样比例、样本清单和数据版本。 |
| 2 | 系统计算结果表 | 承建单位从系统导出的计算结果。 |
| 3 | Excel 人工计算结果表 | 测试单位按公式独立计算形成的结果。 |
| 4 | 系统与 Excel 结果比对表 | 记录一致项、差异项、差异值和差异比例。 |
| 5 | 差异问题记录表 | 记录问题描述、原因、责任、整改和复测情况。 |
| 6 | 问题整改及复测记录 | 记录系统修复情况和回归测试结果。 |
| 7 | 评估工具测试报告 | 汇总测试过程、结果、问题和最终结论。 |

十五、风险及应对措施

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 数据口径不一致 | 导致系统和 Excel 结果无法有效比对 | 测试前统一确认数据来源、字段含义、单位、统计口径和数据版本。 |
| Excel 公式引用错误 | 人工核算结果失真 | 测试单位复核模板公式，关键公式由双方共同确认。 |
| 精度规则不一致 | 产生大量小数差异 | 提前明确小数位数、四舍五入规则和误差容忍范围。 |
| 抽样代表性不足 | 测试结论覆盖性不足 | 覆盖不同市州、不同规模乡镇和不同数据特征。 |
| 差异原因定位困难 | 延误整改和验收 | 保留系统中间结果和 Excel 中间结果，支持逐级追溯。 |
| 测试时间不足 | 影响核算质量 | 提前准备数据、模板和比对工具，优先完成核心指标比对。 |

十六、测试计划安排

| 阶段 | 主要工作 | 责任方 | 输出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 确认测试范围、公式规则、测试环境、数据来源和 Excel 模板 | 双方 | 测试准备确认记录 |
| 数据阶段 | 抽取或确认测试数据，形成测试数据清单并固化版本 | 双方 | 测试数据清单 |
| 计算阶段 | 系统自动计算和 Excel 人工独立计算 | 承建单位 / 测试单位 | 系统结果表、Excel 结果表 |
| 比对阶段 | 开展结果比对、标记差异并进行原因分析 | 承建单位 | 结果比对表、差异问题表 |
| 整改阶段 | 修复系统问题并开展复测 | 承建单位 / 测试单位 | 整改及复测记录 |
| 总结阶段 | 编制并确认测试报告 | 承建单位 / 双方 | 评估工具测试报告 |

十七、测试结论要求

| 结论类型 | 判定说明 |
| --- | --- |
| 通过 | 系统计算结果与 Excel 计算结果一致，满足测试目标，可支撑后续验收或正式使用。 |
| 有条件通过 | 存在少量非关键差异，差异原因明确且不影响最终评价结论，后续按记录优化。 |
| 不通过 | 存在关键计算差异、评价结果差异或系统计算逻辑问题，需整改后重新测试。 |
| 待复测 | 问题已完成整改，但尚需基于相同数据或补充数据进行复测确认。 |

十八、附件模板

附件 1：结果比对表模板

| 序号 | 年度 | 市州 | 区县 | 乡镇 | 指标名称 | 系统结果值与等级 | Excel 结果值与等级 | 差异值 | 是否一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件 2：差异问题记录表模板

| 问题编号 | 差异描述 | 问题类型 | 严重程度 | 原因分析 | 整改措施 | 复测结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |